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ПАСПОРТ
муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы
	муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2033 годы

	Дата принятия решения о разработке муниципальной программы
	Распоряжение Администрации поселения Ерзовка от 28.02.2017 №18

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация сельского поселения Ерзовка

	Соисполнители муниципальной программы
	отсутствуют

	Участники муниципальной программы
	отсутствуют

	Цель муниципальной программы
	Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения Ерзовка путем сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры  в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения

	Задачи муниципальной программы
	Обеспечение развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка

	Показатели (индикаторы)  муниципальной программы
	- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

	Подпрограммы с указанием целей и сроков реализации
	отсутствуют

	Иные программы с указанием целей и сроков реализации
	отсутствуют

	Планы мероприятий с указанием сроков реализации
	отсутствуют

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	Муниципальная программа реализуется в один этап:
2017-2033 годы

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета поселения составляет 765000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 126000,0 тыс. рублей;
2021 год – 60000,0 тыс. рублей;
2022 год – 90000,0 тыс. рублей;
2023- 2033 годы – 489000,0 тыс. рублей

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	- улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения




     1.Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере развития транспортной инфраструктуры, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Сельское поселение Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский, расположено у восточной границы района, прилегает к автомагистрали, соединяющей сельское поселение с центром агломерации.
Общая площадь земель сельского поселения Ерзовка в установленных границах составляет 24486,5 га.
В соответствии с законом Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25.02.2005 № 56-ГД установлены границы сельского поселения Ерзовка, включающего: п.Вязники, с.Ерзовка, с.Коханы, с.Полудни, с административным центром в селе Ерзовка.
Сельское поселение Ерзовка граничит с Похвистневским и Борским районами, а также с сельскими поселениям: Кинель-Черкаcсы, Черновка и Новые Ключи Кинель-Черкасского района.
Муниципальное образование является стабильно развивающимся поселением, с переменным притоком внешних мигрантов. По состоянию на 01.01.2016 года численность населения сельского поселенияЕрзовкасоставила1438 человек. Доля трудоспособного населения близка к среднему показателю по сельскому населению района и области и составляет 688 человек.
Сельское поселение Ерзовка располагает местами приложения труда, на его территории находятся объекты агропромышленного комплекса, торговли. 
Ведущая роль в экономике сельского поселения Ерзовка принадлежит аграрному сектору. Сельское хозяйство сельского поселения представляют два сельскохозяйственных предприятия (ООО «ИРС» и ООО СХП «Неприк»), 11 крестьянско-фермерских хозяйств (Сущенко Д.Н., Соколов А.В., Рябченко В.П., КХ им.Гайдара, КФХ Ржевский Д.А., КФХ Свиридова Г.П., КФХ Сущенко Е.Л., КФХ Семагина Е.Г., КФХ Мусаева Х.А., КФХ Жумангалиев Б.Ж., КФХ Тросничкова Л.В.) и личные подсобные хозяйства населения (605 хозяйств), в которых производится 100% картофеля и овощей, яиц, основная доля молока и мяса.
Кроме того, на территории сельского поселения осуществляют деятельность 9 индивидуальных предпринимателей, их сфера деятельности – розничная торговля, предоставление бытовых услуг. 
На малых и средних предприятиях сельского поселения Ерзовка занято свыше 71% трудоспособного населения.  
Важными показателями качества жизни являются - прирост численности населения сельского поселения. За последние годы на территории сельского поселения отмечен рост рождаемости и снижение уровня смертности. Уровень безработицы на протяжении уже многих лет не превышает 1,0%. Это говорит о стабильности на рынке труда и устойчивости социально-экономического развития сельскогопоселенияЕрзовка.
Социальная инфраструктура поселения близка к нормативному уровню, что обеспечивает его самостоятельное функционирование, при сохранении объема межселенных связей, ориентированных на центр агломерации и ближайшие территории: городской округ Отрадный и сельское поселение Кинель-Черкассы.
Историко-культурный потенциал сельского поселения позволил включить его в состав рекреационно-туристического кластера Самарской области.
На территории сельского поселения Ерзовка  расположены линейные объекты автомобильного,  железнодорожного и трубопроводного  транспорта, формирующие зону в границах полосы отвода земель.
По территории поселения проходят автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения  (Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г):
-  Самара – Бугуруслан;
-  «Самара –Бугуруслан» - Березняки;
-  «Самара – Бугуруслан – Березняки» - Полудни;
-  «Самара – Бугуруслан – Березняки» - Вязники;
-   Вязники – Коханы;
-   Отрадный – Борское;
-  «Отрадный – Борское» - Коханы .
По северной части поселения проходит Федеральная железная дорога Москва – Рязань – Саранск – Самара – Уфа – Челябинск.
Основу сети автомобильных дорог составляют автомобильные дороги общего пользования местного значения.
К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся улицы и дороги, расположенные в границах населённых пунктов. Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам  различного функционального назначения.
По территории поселения проходят грунтовые дороги хозяйственного назначения.
По состоянию на 1 января 2016 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ерзовка составляло42,2 км, в том числе с твердым покрытием – 17,4 км, из них с усовершенствованным покрытием – 10,9 км, с грунтовым и переходным покрытием – 24,8 км.
Автомобильные дороги местного значения вводились в эксплуатацию в период 60-80-х годов. С момента ввода в эксплуатацию и по сегодняшний день капитальный ремонт автомобильных дорог не производился.
В последнее десятилетие в сельском поселении значительно увеличилось количество личного легкового автотранспорта, вследствие чего безопасность дорожного движения приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям современного общества, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа и низкую пропускную способность. В зависимости от степени разрушения дорожных покрытий пропускная способность автомобильныхдорогснизиласьна20-30%.
Характерной особенностью рельефа территории сельского поселения Ерзовка является изрезанность балками, ложбинами, соответственно улично-дорожная сеть сельского поселения оборудована искусственными сооружениями – мостами.
На территории сельского поселения Ерзовка имеются мостовые сооружения:
- в селе Ерзовка мост через р. Толкайка (дорога  от ул. Центральная до промзоны);
- в селе Полудни мост через р. Кинель (дорога от ул. Садовая до ул. Вокзальная); пешеходный мост через р. Кинель.
Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием улично-дорожной сети сельского поселения привела к тому, что на автомобильных дорогах в дневное время суток значительно возрастает интенсивность движения транспортных средств. 
Опережение роста интенсивности движения на дорогах местного значения по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности. 
В целях обеспечения прав и законных интересов учащихся и их родителей, проживающих в сельской местности, организован маршрут движения школьного автобуса по дорогам местного значения. Движение школьного автобуса осуществляется от населенных пунктов, в которых проживают учащиеся, до образовательного учреждения и в обратном направлении. Местные автодороги по которым проходит маршрут школьного автобуса, частично находятся в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается на безопасности перевозок учащихся. 
Мероприятия муниципальной программы направлены на решение существующих проблем, в том числе на обеспечение безопасности перевозок учащихся от населенных пунктов, в которых учащиеся проживают, до образовательного учреждения и в обратном направлении. 
Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории сельского поселения Ерзовка
Прогноз социально-экономического и градостроительного развития сельского поселения Ерзовка

Прогнозные показатели социально-экономического развития сельского поселения Ерзовка определены с учетом сценарных условий, изложенных в Стратегии социально-экономического развития муниципального района Кинель-Черкасский  Самарской области до 2025 года «Кинель-Черкасский район-территория качества», разработанном на ее основе прогнозе социально-экономического развития сельского Ерзовка на среднесрочный период 2017-2019 годов.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития сельского поселения Ерзовка приведены в таблице 1:
Таблица 1
	Показатели 
	Ед. изм.
	Факт 
	Оценка
	Прогноз 

	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2025 год
	2033 год

	Сельское хозяйство

	Объем произведенной продукции сельского хозяйства
	млн. руб.
	192,9
	272,6
	289,0
	306,2
	325,8
	338,7
	346,3

	Индекс сельскохозяйственного производства 
	в % к пред. году 
	107,6
	135,1
	100,2
	101,1
	102,3
	103,1
	104,2

	Торговля 

	Оборот розничной торговли 
	млн. руб.
	21,4
	22,2
	23,5
	24,9
	26,8
	29,2
	31,0

	
	в % к пред. году в сопоставимых ценах 
	88,7
	96,2
	100,4
	101,0
	101,7
	101,9
	102,1

	Уровень зарегистрированной безработицы (относительно численности трудоспособного населения)
	%
	1,02
	1,02
	1,01
	1,00
	0,99
	0,9
	0,7

	Среднегодовая численность постоянного населения 
	 человек
	1370
	1361
	1364
	1370
	1382
	2102
	3198



В 2016 году прогнозируется рост сельскохозяйственного производства на 41,3% относительно 2015 года. В 2017 году темпы роста несколько замедляться, что связано со стабилизацией урожайности сельскохозяйственных культур. На последующие годы прогнозируется умеренный рост сельскохозяйственного производства.
Оборот розничной торговли в 2015 году составил 21,4 млн. рублей, что на 3,1% ниже уровня 2014 года. Снижение розничного товарооборота произошло под влиянием снижения потребительского спроса, обусловленного падением реальной заработной платы (3,6% к уровню 2014 года), высокого уровня инфляции (107% - 2015г./2014г), сокращением кредитования.
По прогнозу, в среднесрочной перспективе, по мере увеличения реально располагаемых доходов населения, роста потребительского кредитования динамика потребительского спроса населения будет восстанавливаться. Одновременно этому будет способствовать предполагаемое дальнейшее насыщение рынка товарами отечественного производства, ускоренное развитие эффективной товаропроводящей инфраструктуры, более весомая поддержка развития малого и среднего бизнеса. В 2033 году объем розничного товарооборота прогнозируется в объеме 31,0 млн. рублей и по отношению к уровню 2015 года увеличится на 3% (в сопоставимых ценах).
На протяжении нескольких последних лет ситуация на регистрируемом рынке труда сельского поселения Ерзовка характеризовалась как стабильная. В 2015 году уровень безработицы, рассчитанный относительно численности трудоспособного населения, снизился до 1,02%, против 1,1% за последние два года. Численность безработных, состоящих на учете в органах государственной службы занятости, составила 5 человек. 
Предполагается, что с 2016 года в экономике начнется процесс восстановления, который повлечет за собой улучшение показателей рынка труда. Прогноз рынка труда на период с 2016 по 2033 годы разработан с учетом укрепления экономики муниципального образования, роста сельскохозяйственного производства, увеличения количества свободных рабочих мест, объемов строительства. По прогнозу уровень зарегистрированной безработицы, рассчитанный относительно численности трудоспособного населения, в 2025-2033 годынепревысит0,7%.
В 2016 - 2030 годах прогнозируется сохранение тенденции роста численности населения сельского поселения Ерзовка.
Некоторое улучшение показателя рождаемости в последние годы связано с временным действием факторов демографической структуры. В течение всего прогнозного периода будет наблюдаться постепенное рост числа родившихся. В условиях демографического старения и ухудшения возрастной структуры населения продолжится рост смертности.
По прогнозу к концу 2033 года среднегодовая численность населения составит 3198 человек, что на1828 человек больше уровня 2015 года.
[bookmark: _GoBack]Сопряженный анализ территориальных ресурсов сельского поселения Ерзовка и необходимых в течение семнадцатилетнего периода территорий для всех видов строительства показал, что в этот период территория может развиваться в пределах нынешних земель, как за счет реконструкции сельских территорий, так и за счет освоения новых площадок.
Градостроительная деятельность в сельском поселении Ерзовка осуществляется в соответствии с Генеральным планом. Она основывается на функциональном зонировании территории, которое устанавливает рамочные условия использования сельской территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории. При зонировании учтены историко-культурная и планировочная специфики территории, сложившиеся особенности использования земель. 
При зонировании территории будут продолжать использоваться принципы экологического приоритета принимаемых решений:
- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;
- разработка мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источников загрязнения  окружающей среды.

Прогноз развития дорожной сети
Так как, к вопросам местного значения сельского поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельского поселения, генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию улично-дорожной сети.
Основными перспективными направлениями совершенствования транспортной системы сельского поселения Ерзовка, предусмотренными Генпланом, в условиях интенсивной автомобилизации населения сельского поселения являются мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В существующих условиях ограниченности финансовых ресурсов, направляемых на дорожное хозяйство сельского поселения Ерзовка, для увеличения пропускной способности автомобильных дорог  на первый план выходит выполнение работ по реконструкции участков улично-дорожной сети, в первую очередь на участках, примыкающих к перекресткам. 
Прогноз показателей безопасности дорожного движения

С целью повышения безопасности генеральным планом предлагается оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, дорожными знаками с внутренним освещением и  дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий.
С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог общего пользования местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных комплексных программ с привлечением средств бюджетов всех уровней и средств дорожного фонда. 
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог общего пользования местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода. 
Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях муниципальной программы. 
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели и решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и, как следствие, недостаточным уровнем бюджетного финансирования развития транспортной  инфраструктуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение прочих безвозмездных поступлений.
Риск усиления разрыва между современными требованиями к состоянию транспортной инфраструктуры, ее техническому оснащению и ее фактическим состоянием может повлечь существенное снижение качества и доступности муниципальных услуг в указанной сфере.
Возникновение риска обусловлено недостаточностью объемов бюджетных средств на проведение модернизации дорог общего пользования местного значения. Для снижения негативных последствий риска в рамках реализации муниципальной программы предусматривается проведение мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры.
Административные риски связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы; ежегодный анализ результативности реализации муниципальной программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

2.Приоритеты и цели на муниципальном уровне в сфере развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка, цели и задачи муниципальной программы, конечные результаты реализации муниципальной программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития транспортной инфраструктуры определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами сельского поселения Ерзовка:
- стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129);
- государственной программой Самарской области  «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27ноября 2013 года № 677).
Целью муниципальной программы определено обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения Ерзовка путем сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры  в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.
Для выполнения намеченной цели необходимо решить задачу по обеспечению развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка.
Реализация намеченной цели позволит добиться улучшения состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы – 2017-2033 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап. 

4. Описание мер правового и муниципального регулирования в сфере развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка, направленных на достижение цели муниципальной программы

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017 – 2033 годы разработана в соответствии с:
- федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- государственной программой Самарской области  «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27ноября 2013 года № 677);
- постановлением Главы сельского поселения Ерзовка от 17.12.2013 №106 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области».
5. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации
Показатели (индикаторы) муниципальной программы отражающие результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 2.




Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателя (индикатора) по годам

	
	
	
	2015 отчет
	2016 оценка
	Плановый период (прогноз)

	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2033

	Цель. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения Ерзовка путем сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры  в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения

	Задача 1. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка

	1.1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	67,7
	67,5
	67,5
	67,5
	67,5
	57,6
	52,8
	0



6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Перечень основных  мероприятий муниципальной программы приведен в Приложение 1 к муниципальной программе.
Система финансового обеспечения реализации основных мероприятий муниципальной программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.
Главным распорядителем средств бюджета поселения, направленных на реализацию основных мероприятий муниципальной программы является Администрация сельского поселения Ерзовка.
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета поселения составляет 765000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 126000,0 тыс. рублей;
2021 год – 60000,0 тыс. рублей;
2022год – 90000,0 тыс. рублей;
2023- 2033 годы – 489000,0тыс. рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в течение срока действия муниципальной программы.

7. Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
Степень выполнения основных мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества основных мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству основных мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году. 
Степень выполнения основных мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества основных мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству основных мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,
где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных основных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.
Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:
а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):
путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);
б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):
путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.
Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.
Критерии комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы установлены приложением 5 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, утвержденному постановлением Главы сельского поселения Ерзовка от 17.12.2013 №106.
1

                                                                                                                                                                                                      Приложение 1
к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры  сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского района
 Самарской области» на 2017-2033 годы

Перечень основных мероприятий к муниципальной программе «Комплексное развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Ерзовка 
Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2033 годы
	№ п/п
	Наименование цели, задачи, основного мероприятия
	Ответственные исполнители (соисполнители) основного мероприятия
	Срок реализации
	Форма бюджетных ассигнований
	Объем финансирования по годам, тыс. рублей
	Источники финансирования
	Ожидаемый результат

	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2033
	Всего
	
	

	Цель. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения Ерзовка путем сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения

	Задача 1. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка

	1.1
	1.Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Центральная, с.Ерзовка
	Администрация сельского поселения Ерзовка
	2017-2033
годы
	Бюджетные инвестиции
	-
	-
	-
	60000,0
	-
	-
	-
	60000,0
	Средства бюджета сельского поселения
	Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения

	1,2
	2.Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Заречная с.Ерзовка
	Администрация сельского поселения Ерзовка
	2017-2033
годы
	Бюджетные инвестиции
	-
	-
	-
	30000,0
	-
	-
	-
	30000,0
	Средства бюджета сельского поселения
	Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения

	1.3
	3.Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Школьная, п.Вязники
	Администрация сельского поселения Ерзовка
	2017-2033
годы
	Бюджетные инвестиции
	-
	-
	-
	12000,0
	-
	-
	-
	12000,0
	Средства бюджета сельского поселения
	Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения

	1.4
	4. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Садовая, 
с. Полудни
	Администрация сельского поселения Ерзовка
	2017-2033
годы
	Бюджетные инвестиции
	-
	-
	-
	24000,0
	-
	-
	-
	24000,0
	Средства бюджета сельского поселения
	Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения

	1.5
	5. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Солнечная, 
с.Полудни
	Администрация сельского поселения Ерзовка
	2017-2033
годы
	Бюджетные инвестиции
	-
	-
	-
	-
	21000,0
	-
	-
	21000,0
	Средства бюджета сельского поселения
	Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения

	1.6
	6. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Зеленая, п.Вязники
	Администрация сельского поселения Ерзовка
	2020
год
	Бюджетные инвестиции
	-
	-
	-
	-
	15000,0
	-
	-
	15000,0
	Средства бюджета сельского поселения
	Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения

	1.7
	7. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги к роднику, с. Коханы
	Администрация сельского поселения Ерзовка
	2020
год
	Бюджетные инвестиции
	-
	-
	-
	-
	24000,0
	-
	-
	24000,0
	Средства бюджета сельского поселения
	Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения

	1.8
	8. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги от ул. Крестьянская до кладбища, с. Коханы
	Администрация сельского поселения Ерзовка
	2021
год
	Бюджетные инвестиции
	-
	-
	-
	-
	-
	60000,0
	-
	60000,0
	Средства бюджета сельского поселения
	Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения

	1.9
	9.Проектирование и реконструкция автомобильной дороги от ул.Школьная до кладбища, п.Вязники
	Администрация сельского поселения Ерзовка
	2021
год
	Бюджетные инвестиции
	-
	-
	-
	-
	-
	30000,0
	-
	30000,0
	Средства бюджета сельского поселения
	Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения

	1.10
	10. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Южная, с.Ерзовка
	Администрация сельского поселения Ерзовка
	2021
год
	Бюджетные инвестиции
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	51000,0
	51000,0
	Средства бюджета сельского поселения
	Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения

	1.11
	11. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги от трассы до ул.Молодежная, с.Полудни
	Администрация сельского поселения Ерзовка
	2022
год
	Бюджетные инвестиции
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	75000,0
	75000,0
	Средства бюджета сельского поселения
	Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения

	1.12
	12. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Центральная, с. Ерзовка
	Администрация сельского поселения Ерзовка
	2022
год
	Бюджетные инвестиции
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60000,0
	60000,0
	Средства бюджета сельского поселения
	Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения

	1.13
	13. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул.Центральная от ул.Центральная до ул. Ташкентская, с. Ерзовка
	Администрация сельского поселения Ерзовка
	2022
год
	Бюджетные инвестиции
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	21000,0
	21000,0
	Средства бюджета сельского поселения
	Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения

	1.14
	14. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Ташкентская, с. Ерзовка
	Администрация сельского поселения Ерзовка
	2022
год
	Бюджетные инвестиции
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	36000,0
	36000,0
	Средства бюджета сельского поселения
	Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения

	1.15
	15. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул.Заречная, с.Ерзовка
	Администрация сельского поселения Ерзовка
	2022
год
	Бюджетные инвестиции
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	51000,0
	51000,0
	Средства бюджета сельского поселения
	Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения

	1.16
	16. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул.Южная, с.Ерзовка
	Администрация сельского поселения Ерзовка
	2023-2033
годы
	Бюджетные инвестиции
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	51000,0
	51000,0
	Средства бюджета сельского поселения
	Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения

	1.17
	17. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул.Садовая,
с. Полудни
	Администрация сельского поселения Ерзовка
	2023-2033
годы
	Бюджетные инвестиции
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24000,0
	24000,0
	Средства бюджета сельского поселения
	Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения

	1.18
	18. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул.Вокзальная, 
с. Полудни
	Администрация сельского поселения Ерзовка
	2023-2033
годы
	Бюджетные инвестиции
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	21000,0
	21000,0
	Средства бюджета сельского поселения
	Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения

	1.19
	19. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Солнечная, 
с. Полудни
	Администрация сельского поселения Ерзовка
	2023-2033
годы
	Бюджетные инвестиции
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	39000,0
	39000,0
	Средства бюджета сельского поселения
	Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения

	1.20
	20. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул.Школьная,
п. Вязники
	Администрация сельского поселения Ерзовка
	2023-2033
годы
	Бюджетные инвестиции
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30000,0
	30000,0
	Средства бюджета сельского поселения
	Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения

	1.21
	21. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул.Советская,
с. Коханы
	Администрация сельского поселения Ерзовка
	2023-2033
годы
	Бюджетные инвестиции
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30000,0
	30000,0
	Средства бюджета сельского поселения
	Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения
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