**Российская Федерация**

**Самарская область, Кинель-Черкасский район**

**сельское поселение Ерзовка**

**СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ**

**РЕШЕНИЕ**

от «30» ноября 2017 года № 20-2

Принято

Собранием представителей

сельского поселения Ерзовка

муниципального района Кинель-Черкасский

Самарской области

от 30.11.2017 № 20-2

**«Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2033 годы»**

Во исполнении положений частей 1,2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

РЕШИЛО:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2033 годы.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ерзовские ведомости».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Ерзовка

муниципального района Кинель-Черкасский

Самарской области А.Е. Веселев

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Ерзовка

муниципального района Кинель-Черкасский

Самарской области А.А. Рябченко

УТВЕРЖДЕНА

решением Собрания представителей

сельского поселения Ерзовка

от 30 ноября 2017 № 20-2

**ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения ЕрзовкаКинель-Черкасского района Самарской области»**

**на 2017-2033 годы**

(далее - программа)

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2033 годы |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);  Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;  Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;  Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Генеральный план сельского поселения Ерзовка, утвержден решением собрания представителей сельского поселения Ерзовка от 13.12.2013г. № 26-1 |
| Наименование заказчика | Администрация сельского поселения Ерзовка |
| Разработчики программы | Администрация сельского поселения Ерзовка |
| Цель программы | Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения Ерзовка путем сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения |
| Задачи программы | Обеспечение развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Сроки и этапы реализации программы | программа реализуется в один этап:  2017-2033 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета поселения составляет 765000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 0,0 тыс. рублей;  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 126000,0 тыс. рублей;  2021 год – 60000,0 тыс. рублей;  2022 год – 90000,0 тыс. рублей;  2023- 2033 годы – 489000,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |

**1.Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере развития транспортной инфраструктуры, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы**

Сельское поселение Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский, расположено у восточной границы района, прилегает к автомагистрали, соединяющей сельское поселение с центром агломерации.

Общая площадь земель сельского поселения Ерзовка в установленных границах составляет 24486,5 га.

В соответствии с законом Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25.02.2005 № 56-ГД установлены границы сельского поселения Ерзовка, включающего: п.Вязники, с.Ерзовка, с. Коханы, с.Полудни, с административным центром в селе Ерзовка.

Сельское поселение Ерзовка граничит с Похвистневским и Борским районами, а также с сельскими поселениям: Кинель-Черкаcсы, Черновка и Новые Ключи Кинель-Черкасского района.

Муниципальное образованиеявляется стабильно развивающимся поселением, с переменным притоком внешних мигрантов. По состоянию на 01.01.2016 года численность населения сельского поселенияЕрзовкасоставила1438 человек. Доля трудоспособного населения близка к среднему показателю по сельскому населению района и области и составляет 688 человек.

Сельское поселение Ерзовка располагает местами приложения труда, на его территории находятся объекты агропромышленного комплекса, торговли.

Ведущая роль в экономике сельского поселения Ерзовка принадлежит аграрному сектору. Сельское хозяйство сельского поселения представляют два сельскохозяйственных предприятия (ООО «ИРС» и ООО СХП «Неприк»), 11 крестьянско-фермерских хозяйств (Сущенко Д.Н., Соколов А.В., Рябченко В.П., КХ им.Гайдара, КФХ Ржевский Д.А., КФХ Свиридова Г.П., КФХ Сущенко Е.Л., КФХ Семагина Е.Г., КФХ Мусаева Х.А., КФХ Жумангалиев Б.Ж., КФХ Тросничкова Л.В.) и личные подсобные хозяйства населения (605 хозяйств), в которых производится 100% картофеля и овощей, яиц, основная доля молока и мяса.

Кроме того, на территории сельского поселения осуществляют деятельность 9 индивидуальных предпринимателей, их сфера деятельности – розничная торговля, предоставление бытовых услуг.

На малых и средних предприятиях сельского поселения Ерзовка занято свыше 71% трудоспособного населения.

Важными показателями качества жизни являются - прирост численности населения сельского поселения. За последние годы на территории сельского поселения отмечен рост рождаемости и снижение уровня смертности. Уровень безработицы на протяжении уже многих лет не превышает 1,0%. Это говорит о стабильности на рынке труда и устойчивости социально-экономического развития сельскогопоселенияЕрзовка.

Социальная инфраструктура поселения близка к нормативному уровню, что обеспечивает его самостоятельное функционирование, при сохранении объема межселенных связей, ориентированных на центр агломерации и ближайшие территории: городской округ Отрадный и сельское поселение Кинель-Черкассы.

Историко-культурный потенциал сельского поселения позволил включить его в состав рекреационно-туристического кластера Самарской области.

На территории сельского поселения Ерзовка расположены линейные объекты автомобильного, железнодорожного и трубопроводного транспорта, формирующие зону в границах полосы отвода земель.

По территории поселения проходят автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения (Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г):

- Самара – Бугуруслан;

- «Самара –Бугуруслан» - Березняки;

- «Самара – Бугуруслан – Березняки» - Полудни;

- «Самара – Бугуруслан – Березняки» - Вязники;

- Вязники – Коханы;

- Отрадный – Борское;

- «Отрадный – Борское» - Коханы .

По северной части поселения проходит Федеральная железная дорога Москва – Рязань – Саранск – Самара – Уфа – Челябинск.

Основу сети автомобильных дорог составляют автомобильные дороги общего пользования местного значения.

К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся улицы и дороги, расположенные в границах населённых пунктов. Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам различного функционального назначения.

По территории поселения проходят грунтовые дороги хозяйственного назначения.

По состоянию на 1 января 2016 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ерзовка составляло42,2 км, в том числе с твердым покрытием – 17,4 км, из них с усовершенствованным покрытием – 10,9 км, с грунтовым и переходным покрытием – 24,8 км.

Автомобильные дороги местного значения вводились в эксплуатацию в период 60-80-х годов. С момента ввода в эксплуатацию и по сегодняшний день капитальный ремонт автомобильных дорог не производился.

В последнее десятилетие в сельском поселении значительно увеличилось количество личного легкового автотранспорта, вследствие чего безопасность дорожного движения приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям современного общества, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа и низкую пропускную способность. Взависимости от степени разрушения дорожных покрытий пропускная способность автомобильныхдорогснизиласьна20-30%.

Характерной особенностью рельефа территории сельского поселения Ерзовка является изрезанность балками, ложбинами, соответственно улично-дорожная сеть сельского поселения оборудована искусственными сооружениями – мостами.

На территории сельского поселения Ерзовка имеются мостовые сооружения:

- в селе Ерзовка мост через р. Толкайка (дорога от ул.Центральная до промзоны);

- в селе Полудни мост через р. М. Кинель (дорога от ул. Садовая до ул. Вокзальная); пешеходный мост через р. М. Кинель.

Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием улично-дорожной сети сельского поселения привела к тому, что на автомобильных дорогах в дневное время суток значительно возрастает интенсивность движения транспортных средств.

Опережение роста интенсивности движения на дорогах местного значения по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности.

В целях обеспечения прав и законных интересов учащихся и их родителей, проживающих в сельской местности, организован маршрут движения школьного автобуса по дорогам местного значения. Движение школьного автобуса осуществляется от населенных пунктов, в которых проживают учащиеся, до образовательного учреждения и в обратном направлении. Местные автодороги по которым проходит маршрут школьного автобуса, частично находятся в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается на безопасности перевозок учащихся.

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение существующих проблем, в том числе на обеспечение безопасности перевозок учащихся отнаселенных пунктов, в которых учащиеся проживают, до образовательного учреждения и в обратном направлении.

***Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории сельского поселения Ерзовка***

***Прогноз социально-экономического и градостроительного развития сельского поселения Ерзовка***

Прогнозные показатели социально-экономического развития сельского поселения Ерзовкаопределены с учетом сценарных условий, изложенных в Стратегии социально-экономического развития муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области до 2025 года «Кинель-Черкасский район-территория качества», разработанном на ее основе прогнозе социально-экономического развития сельского Ерзовка на среднесрочный период 2017-2019 годов.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития сельского поселения Ерзовкаприведены в таблице 1:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Факт | Оценка | | Прогноз | | | | | |
|  |  | 2015 год | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2025 год | 2033 год | |
| Сельское хозяйство | | | | | | | | | |
| Объем произведенной продукции сельского хозяйства | млн. руб. | 192,9 | | 272,6 | 289,0 | 306,2 | 325,8 | 338,7 | 346,3 | |
| Индекс сельскохозяйственного производства | в % к пред. году | 107,6 | | 135,1 | 100,2 | 101,1 | 102,3 | 103,1 | 104,2 | |
| Торговля | | | | | | | | | |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 21,4 | | 22,2 | 23,5 | 24,9 | 26,8 | 29,2 | 31,0 | |
|  | в % к пред. году в сопоставимых ценах | 88,7 | | 96,2 | 100,4 | 101,0 | 101,7 | 101,9 | 102,1 | |
| Уровень зарегистрированной безработицы (относительно численности трудоспособного населения) | % | 1,02 | | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,9 | 0,7 | |
| Среднегодовая численность постоянного населения | человек | 1370 | | 1361 | 1364 | 1370 | 1382 | 2102 | 3198 | |

В 2016 году прогнозируется рост сельскохозяйственного производства на 41,3% относительно 2015 года. В 2017 году темпы роста несколько замедляться, что связано со стабилизацией урожайности сельскохозяйственных культур. На последующие годы прогнозируется умеренный рост сельскохозяйственного производства.

Оборот розничной торговли в 2015 году составил 21,4 млн. рублей, что на 3,1% ниже уровня 2014 года. Снижение розничного товарооборота произошло под влиянием снижения потребительского спроса, обусловленного падением реальной заработной платы (3,6% к уровню 2014 года), высокого уровня инфляции (107% - 2015г./2014г), сокращением кредитования.

По прогнозу, в среднесрочной перспективе, по мере увеличения реально располагаемых доходов населения, роста потребительского кредитования динамика потребительского спроса населения будет восстанавливаться. Одновременно этому будет способствовать предполагаемое дальнейшее насыщение рынка товарами отечественного производства, ускоренное развитие эффективной товаропроводящей инфраструктуры, более весомая поддержка развития малого и среднего бизнеса. В 2033 году объем розничного товарооборота прогнозируется в объеме 31,0 млн. рублей и по отношению к уровню 2015 года увеличится на 3% (в сопоставимых ценах).

На протяжении нескольких последних лет ситуация на регистрируемом рынке труда сельского поселения Ерзовка характеризовалась как стабильная. В 2015 году уровень безработицы, рассчитанный относительно численности трудоспособного населения, снизился до 1,02%, против 1,1% за последние два года. Численность безработных, состоящих на учете в органах государственной службы занятости, составила 5 человек.

Предполагается, что с 2016 года в экономике начнется процесс восстановления, который повлечет за собой улучшение показателей рынка труда. Прогноз рынка труда на период с 2016 по 2033 годы разработан с учетом укрепления экономики муниципального образования, роста сельскохозяйственного производства, увеличения количества свободных рабочих мест, объемов строительства. По прогнозу уровень зарегистрированной безработицы, рассчитанный относительно численности трудоспособного населения, в 2025-2033 годынепревысит0,7%.

В 2016 - 2030 годах прогнозируется сохранение тенденции роста численности населения сельского поселенияЕрзовка.

Некоторое улучшение показателя рождаемости в последние годы связано с временным действием факторов демографической структуры. В течение всего прогнозного периода будет наблюдаться постепенное рост числа родившихся. В условиях демографического старения и ухудшения возрастной структуры населения продолжитсяростсмертности.

По прогнозу к концу 2033 года среднегодовая численность населения составит 3198 человек, что на1828 человек больше уровня 2015 года.

Сопряженный анализ территориальных ресурсов сельского поселения Ерзовка и необходимых в течение семнадцатилетнего периода территорий для всех видов строительства показал, что в этот период территория может развиваться в пределах нынешних земель, как за счет реконструкции сельских территорий, так и за счет освоения новых площадок.

Градостроительная деятельность в сельском поселении Ерзовка осуществляется в соответствии с Генеральным планом. Она основывается на функциональном зонировании территории, которое устанавливает рамочные условия использования сельской территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории. При зонировании учтены историко-культурная и планировочная специфики территории, сложившиеся особенности использования земель.

При зонировании территории будут продолжать использоваться принципы экологическогоприоритетапринимаемыхрешений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зонидругихпланировочныхограничений;

- разработка мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источников загрязненияокружающейсреды.

*Прогноз развития дорожной сети*

Так как, к вопросам местного значения сельского поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельского поселения, генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию улично-дорожной сети.

Основными перспективными направлениями совершенствования транспортной системы сельского поселения Ерзовка, предусмотренными Генпланом, в условиях интенсивной автомобилизации населения сельского поселения являются мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В существующих условиях ограниченности финансовых ресурсов, направляемых на дорожное хозяйство сельского поселения Ерзовка, для увеличения пропускной способности автомобильных дорог на первый план выходит выполнение работ по реконструкции участков улично-дорожной сети, в первую очередь на участках, примыкающих к перекресткам.

*Прогноз показателей безопасности дорожного движения*

С целью повышения безопасности генеральным планом предлагается оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, дорожными знаками с внутренним освещением и дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветныхдорожныхпокрытий.

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог общего пользования местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных комплексных программ с привлечением средств бюджетов всех уровней и средств дорожного фонда.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог общего пользования местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях программы.

Важное значение для успешной реализации программы имеетпрогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели и решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и, как следствие, недостаточным уровнем бюджетного финансирования развития транспортной инфраструктуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение прочих безвозмездных поступлений.

Риск усиления разрыва между современными требованиями к состоянию транспортной инфраструктуры, ее техническому оснащению и ее фактическим состоянием может повлечь существенное снижение качества и доступности муниципальных услуг в указанной сфере.

Возникновение риска обусловлено недостаточностью объемов бюджетных средств на проведение модернизации дорог общего пользования местного значения. Для снижения негативных последствий риска в рамках реализации муниципальной программы предусматривается проведение мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры.

Административные риски связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются формирование эффективной системы управления реализацией программы; ежегодный анализ результативности реализации программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы; своевременная корректировка мероприятий программы.

**2.Приоритеты и цели на муниципальном уровне в сфере развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка, цели и задачи программы, конечные результаты реализации программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации программы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития транспортной инфраструктуры определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами сельского поселения Ерзовка:

- стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129);

- государственной программой Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27ноября 2013 года № 677).

Целью программы определено обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения Ерзовка путем сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Для выполнения намеченной цели необходимо решить задачу по обеспечению развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка.

Реализация намеченной цели позволит добиться улучшения состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения.

**3. Сроки и этапы реализации программы**

Срок реализации программы – 2017-2033 годы. Программа реализуется в один этап.

**4. Описание мер правового и муниципального регулирования в сфере развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка, направленных на достижение цели программы**

Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017 – 2033 годы разработана в соответствии с:

- федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- государственной программой Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27ноября 2013 года № 677).

**5. Перечень показателей (индикаторов) программы с указанием плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации**

Показатели (индикаторы) программы отражающие результаты реализации основных мероприятий программы приведены в таблице 2.

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам | | | | | | | |
| 2015 отчет | 2016 оценка | Плановый период (прогноз) | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2033 |
| Цель. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения Ерзовка путем сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 67,7 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 57,6 | 52,8 | 0 |

**6. Информация о ресурсном обеспечении программы**

Перечень основных мероприятий программы приведен в Приложение 1 к программе.

Система финансового обеспечения реализации основных мероприятий программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.

Главным распорядителем средств бюджета поселения, направленных на реализацию основных мероприятий программы является Администрация сельского поселения Ерзовка.

Общий объем бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета поселения составляет 765000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 126000,0 тыс. рублей;

2021 год – 60000,0 тыс. рублей;

2022год – 90000,0 тыс. рублей;

2023- 2033 годы – 489000,0тыс. рублей.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в течение срока действия программы.

**7. Методика комплексной оценки эффективности реализации программы**

Критериями оценки эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры являются:

- развитие транспортной инфраструктуры поселения;

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности;

- формирование условий для социально- экономического развития;

-повышение безопасности;

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

Приложение 1

к программе «Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры сельского поселенияЕрзовка Кинель-Черкасского района

Самарской области» на 2017-2033 годы

Перечень основных мероприятий к программе «Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселенияЕрзовка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2033 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, основного мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители) основного мероприятия | Срок реализации | Форма бюджетных ассигнований | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | | | | | | | | Источники финансирования | Ожидаемый результат |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 | **Всего** |
| Цель. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения Ерзовка путем сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1.Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Центральная, с.Ерзовка | Администрация сельского поселения Ерзовка | 2017-2033  годы | Бюджетные инвестиции | - | - | - | 60000,0 | - | - | - | **60000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1,2 | 2.Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Заречная с.Ерзовка | Администрация сельского поселения Ерзовка | 2017-2033  годы | Бюджетные инвестиции | - | - | - | 30000,0 | - | - | - | **30000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1.3 | 3.Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Школьная, п.Вязники | Администрация сельского поселения Ерзовка | 2017-2033  годы | Бюджетные инвестиции | - | - | - | 12000,0 | - | - | - | **12000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1.4 | 4. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Садовая,  с. Полудни | Администрация сельского поселения Ерзовка | 2017-2033  годы | Бюджетные инвестиции | - | - | - | 24000,0 | - | - | - | **24000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1.5 | 5. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Солнечная,  с.Полудни | Администрация сельского поселения Ерзовка | 2017-2033  годы | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | 21000,0 | - | - | **21000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1.6 | 6. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Зеленая, п.Вязники | Администрация сельского поселения Ерзовка | 2020  год | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | 15000,0 | - | - | **15000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1.7 | 7. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги к роднику, с.Коханы | Администрация сельского поселения Ерзовка | 2020  год | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | 24000,0 | - | - | **24000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1.8 | 8. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги от ул.Крестьянская до кладбища, с.Коханы | Администрация сельского поселения Ерзовка | 2021  год | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | 60000,0 | - | **60000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1.9 | 9.Проектирование и реконструкция автомобильной дороги от ул.Школьная до кладбища, п.Вязники | Администрация сельского поселения Ерзовка | 2021  год | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | 30000,0 | - | **30000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1.10 | 10. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Южная, с.Ерзовка | Администрация сельского поселения Ерзовка | 2021  год | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | 51000,0 | **51000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1.11 | 11. Проектирование и реконструкция автомобильной дорогиот трассы до ул.Молодежная, с.Полудни | Администрация сельского поселения Ерзовка | 2022  год | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | 75000,0 | **75000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1.12 | 12. Проектирование и реконструкцияавтомобильной дороги по ул.Центральная, с. Ерзовка | Администрация сельского поселения Ерзовка | 2022  год | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | 60000,0 | **60000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1.13 | 13. Проектирование и реконструкцияавтомобильной дороги по ул.Центральная от ул.Центральная до ул.Ташкенская, с. Ерзовка | Администрация сельского поселения Ерзовка | 2022  год | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | 21000,0 | **21000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1.14 | 14. Проектирование и реконструкцияавтомобильной дороги по ул.Ташкенская, с. Ерзовка | Администрация сельского поселения Ерзовка | 2022  год | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | 36000,0 | **36000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1.15 | 15. Проектирование и реконструкция автомобильной дорогипо ул.Заречная, с.Ерзовка | Администрация сельского поселения Ерзовка | 2022  год | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | 51000,0 | **51000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1.16 | 16. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул.Южная, с.Ерзовка | Администрация сельского поселения Ерзовка | 2023-2033  годы | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | 51000,0 | **51000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1.17 | 17. Проектирование и реконструкцияавтомобильной дороги по ул.Садовая,  с. Полудни | Администрация сельского поселения Ерзовка | 2023-2033  годы | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | 24000,0 | **24000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1.18 | 18. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул.Вокзальная,  с. Полудни | Администрация сельского поселения Ерзовка | 2023-2033  годы | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | 21000,0 | **21000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1.19 | 19. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Солнечная,  с. Полудни | Администрация сельского поселения Ерзовка | 2023-2033  годы | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | 39000,0 | **39000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1.20 | 20. Проектирование и реконструкцияавтомобильной дороги по ул.Школьная,  п. Вязники | Администрация сельского поселения Ерзовка | 2023-2033  годы | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | 30000,0 | **30000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1.21 | 21. Проектирование и реконструкцияавтомобильной дороги по ул.Советская,  с. Коханы | Администрация сельского поселения Ерзовка | 2023-2033  годы | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | 30000,0 | **30000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **126000,0** | **60000,0** | **90000,0** | **489000,0** | **765000,0** |  |  |