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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Ерзовка
 «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Ерзовка муниципального район Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы за 2025 год

        1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Муниципальная программа сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского района Самарской области «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Ерзовка муниципального район Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Ерзовка от 28.04.2018 № 37.
2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Целью муниципальной программы является повышение качества и обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения.
Для достижения поставленной цели намечено решение следующей задачи:
- повышение срока службы объектов коммунальной инфраструктуры.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
В 2025 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были намечены мероприятия:
- по капитальному ремонту объектов ЖКХ;
- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения.
- по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сельского поселения;
- разработка и актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения;
- прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства.

    Разработаны и актуализированы схемы теплоснабжения с. п Ерзовка, а также произведен капитальный ремонт системы водоснабжения с устройством колодца в п. Вязники по ул. Молодежная.

      3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год
Таблица 1
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год.
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% *
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые 
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Снижение аварийности на водопроводных сетях
	%
	14,0
	14,0
	100,0
	

	
	Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	
	-
	-
	(14/14)/1*100%=100%
	



3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:
-      капитальный ремонт объектов ЖКХ;
- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения;
-  уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сельского поселения;
- разработка и актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения;
- прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства.
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 5/5=100%

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
  Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:
        - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;
        - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года; 
          - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Бюджетные ассигнования,  тыс.руб.
	Исполнение, тыс. руб.
	Исполнение, %
	Причины 
отклонения

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	капитальный ремонт объектов ЖКХ
	893,1
	893,1
	100,00
	

	2.
	взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома сельского поселения
	17,4
	17,4
	100,00
	

	3.
	предоставление иных межбюджетных трансфертов
	25,7
	25,7
	100,00
	

	4.
	разработка и актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения
	45,0
	45,0
	100,0
	

	5.
	прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
	96,9
	96,9
	100,0
	

	
	ИТОГО:
	1 078,1
	1 078,1
	100,0
	



3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:
       Муниципальное задание отсутствует.  
                        
3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:
На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

 3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:
Отсутствуют.

         3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования.
          Правовое регулирование в сфере ЖКХ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ерзовка, Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Ерзовка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 17.12.2013 №106.

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:
Показатель эффективности реализации муниципальной программы за
отчетный год рассчитывается по формуле:

,
[bookmark: _GoBack]                                                                     14/14
R=   _____1_____х 100%=100,0%
                                                                   1 078,1
                                                                   1 078,1
где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.
Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Ерзовка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 17.12.2013 №106, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
   при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном    100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы равной 100 процентов.
С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы -100 % и степени выполнения мероприятий муниципальной программы - 100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
В целях повышения качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечения надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан продолжить реализацию мероприятий в рамках  муниципальной программы «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Ерзовка муниципального район Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы. 



Глава 
сельского поселения Ерзовка                                                           С.В. Льготин
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