Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Ерзовка

«Дорожная деятельность в сельском поселении Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы за 2025 год

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа сельского поселения Ерзовка Самарской области «Дорожная деятельность в сельском поселении Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Ерзовка от 28.04.2018 №34.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы является развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка, обеспечение безопасных условий дорожного движения.

Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:

- улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населённых пунктов сельского поселения Ерзовка.

- контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

В 2025 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были намечены работы:

- по содержанию дорог местного значения;

- по ремонту дорог местного значения;

- по грейдированию дорог и отсыпке дорог местного значения.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы были выполнены следующие работы:

- очистка дорог от снежного покрова;

- уборка мусора вдоль дорог;

- оплата за электроэнергию, содержание, ремонт и обслуживание наружных сетей уличного освещения вдоль дорог.

- скашивание сорной растительности вдоль дорог;

- грейдерование дорожного покрытия с. Полудни.

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния грунтовых дорог сельского поселения (грейдирование улично-дорожной сети) | км | 25,0 | 25,0 | 100,0 |  |
| 2. | Содержание улично-дорожной сети в зимнее время | км | 42,4 | 42,4 | 100,0 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | - | - | (25/25+42,4/42,4)/2*100%=100% |  |

3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:

-  содержание дорог местного значения;

-  ремонт дорог местного значения;

- грейдирование дорог и отсыпка дорог местного значения.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 3/3=100%

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:

- своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;

- контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

| № п/п | Наименование мероприятия | Бюджетные ассигнования, руб. | Исполнение, руб. | Исполнение, % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ремонт дорог местного значения | 3 045,7 | 2 611,4 | 85,7 | Экономия образовалась по результатам проведения конкурсных процедур |
| 2. | содержание дорог местного значения | 2 228,3 | 2 007,6 | 90,1 | Экономия образовалась в связи с выполнением меньших объемов работ по очистке дорог от снега согласно фактической потребности |
| 3. | грейдирование дорог и отсыпка дорог местного значения | 116,8 | 116,8 | 100,0 |  |
|  | ИТОГО: | 5 390,8 | 4 735,8 | 87,9 |  |

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:

Муниципальное задание отсутствует.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:

Отсутствуют.

3.9.Результаты реализации мер государственного

и правового регулирования:

Полномочия сельского поселения в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения определены Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ (редакция от 02.07.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 11.07.2011 № 192-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:

# Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитывается по формуле:

# ,

# 25/25+42,4/42,4

# R=   _____2______х 100%=113,9%

4 735,8

5 390,8

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Ерзовка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 17.12.2013 №106, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы – 113,9 % и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Для улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населённых пунктов сельского поселения Ерзовка продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Дорожная деятельность в сельском поселении Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы.

Глава

сельского поселения Ерзовка                                                         С.В. Льготин