Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Ерзовка
 «Дорожная деятельность в сельском поселении Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы за 2025 год
          
      1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Муниципальная программа сельского поселения Ерзовка Самарской области «Дорожная деятельность в сельском поселении Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Ерзовка от 28.04.2018 №34.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Целью муниципальной программы является развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка, обеспечение безопасных условий дорожного движения. 
Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач: 
- улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населённых пунктов сельского поселения Ерзовка.
- контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
В 2025 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были намечены работы:
- по содержанию дорог местного значения;
- по ремонту дорог местного значения;
- по грейдированию дорог и отсыпке дорог местного значения.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы были выполнены следующие работы:
          - очистка дорог от снежного покрова;
          - уборка мусора вдоль дорог;
 - оплата за электроэнергию, содержание, ремонт и обслуживание наружных сетей уличного освещения вдоль дорог.
          - скашивание сорной растительности вдоль дорог;
          - грейдерование дорожного покрытия с. Полудни.

               3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год
Таблица 1
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) 
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые 
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния грунтовых дорог сельского поселения (грейдирование улично-дорожной сети)
	км
	25,0
	25,0
	100,0
	

	2.
	Содержание улично-дорожной сети в зимнее время
	км
	42,4
	42,4
	100,0
	

	
	Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	
	-
	-
	(25/25+42,4/42,4)/2*100%=100%
	



3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:
-  содержание дорог местного значения;
-  ремонт дорог местного значения;
- грейдирование дорог и отсыпка дорог местного значения.
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 3/3=100%

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
  Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:
        - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;
        - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года; 
          - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Бюджетные ассигнования,  руб.
	Исполнение, руб.
	Исполнение, %
	Причины 
отклонения

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	ремонт дорог местного значения
	3 045,7
	2 611,4
	85,7
	Экономия образовалась по результатам проведения конкурсных процедур

	2.
	содержание дорог местного значения
	2 228,3
	2 007,6
	90,1
	[bookmark: _GoBack]Экономия образовалась в связи с выполнением меньших объемов работ по очистке дорог от снега согласно фактической  потребности

	3.
	грейдирование дорог и отсыпка дорог местного значения
	116,8
	116,8
	100,0
	

	
	ИТОГО:
	        5 390,8
	   4 735,8
	87,9
	



3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:
Муниципальное задание отсутствует.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:
На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.
 3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:
Отсутствуют.

3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования:
Полномочия сельского поселения в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения определены Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ (редакция от 02.07.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 11.07.2011 № 192-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:
Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитывается по формуле:

,
                               
        25/25+42,4/42,4
R=   _____2______х 100%=113,9%
                                                                        4 735,8
                                                                        5 390,8
где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.
Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Ерзовка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 17.12.2013 №106, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов. 
С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы – 113,9 % и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

 3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Для улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населённых пунктов сельского поселения Ерзовка продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Дорожная деятельность в сельском поселении Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы. 



Глава
 сельского поселения Ерзовка                                                         С.В. Льготин
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